#  **Информация**

 по выполнению Плана социально-экономического развития

 МО «Коношское» за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Затраты, тыс. рублей |  |
| факт | план |
| 1 | Содержание Обелиска Славы и доски героев. |  | МО «Коношское» | 0 | 55,0 | Экономия 55,0  |
| 2 | Содержание и текущий ремонт воинского захоронения |  | МО «Коношское» | 17,22481 | 25,0 | Экономия 7,77519 |
| 3 | Содержание скверов,детских площадок |  | МО «Коношское» | 147,82777 | 207 | Экономия 59,172  |
| 4 | Ремонт колодца ул.Луговая | МО «Коношское» | МО «Коношское» |  | 45,00 | Перерасход  |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков  | МО «Коношское» | МО «Коношское»  | 31,52103 | 37 | Экономия 5,47897  |
| 6 | Демонтаж тополей  | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 0 | 70 (11 шт.) | Экономия 70,0 т.р. |
| 7 | Содержание мест для полоскания белья: п. Коноша (озеро Нижнее в 2 места, оз. Кубенское 1 место) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 95,24563 | 65 | Перерасход 30,245  |
| 8 | Содержание кладбищ (уборка территорий, подвоз песчаной смеси, вывоз мусора) | МО «Коношское» | МО «Коношское»  | 100,0 | 100,0 | Перерасход  |
| 9 | Зимнее содержание тротуаровРучным способомМеханиз.способом | МО «Коношское»  |  МО «Коношское»  | Всего 376,82833 (содержание с января по август)175,0 (декабрь)(76,099,0) | 271 | Перерасход 280,82833  |
| 10 | Установка новогодней елки | МО «Коношское» |  МО «Коношское»   | 100 | 75,0 | Перерасход  |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | МО «Коношское» | МО «Коношское»  | 46,06696 | 120 | Экономия 73,93304  |
| 12 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 1819,8 | 2456,0 | Экономия 636,2  |
| 14 | Обустройство мест массового отдыха  | МО «Коношское» |  МО «Коношское» | 434,13891 | 300,0 | Перерасход 134,13891  |
| 15 | Ремонт уличного освещения : установлено 60 светильника (факт – 70); 100 ламп (факт 200 штук);Монтаж линии наружного освещения: ул. Речная; д. Верхняя; ул. Заречная; Энергетиков; Карьерная; Шпальная; Новая; Пионерская | МО «Коношское»  | МО «Коношское» | 5702,54919 | 3553,0 | Перерасход 2149,54919  |
| 16 | Дорожная разметка | МО «Коношское»  | МО «Коношское»  | 153,72863 | 150,0 | Перерасход3,72863 |
| 17 | Обработка территории от клеща  | МО «Коношское» | МО «Коношское»  | 95,0 | 95,0 | 0 |
| 18 |  Содержание пожарных водоемов ( в том числе ремонт пожарного водоема Молодежная , 18 – 195, тыс. рублей) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 244,375 | 49,4 | Перерасход 194,975  |
| 19 | Содержание мотопомпы |  МО «Коношское» |  МО «Коношское» | 3,140 | 0,0 | Перерасход3,140 |
| 20 | Вырубка кустов вдоль дорог и улицПутейская, Новолесная, Театральная, Тельмана, Лесная, Песчаный, Волошская | МУП «Коношское благоустройство» |  МО «Коношское» | 598,83 | 50,00 | Перерасход 548,83  |
| 21 | Скашивание и уборка травы пр. Октябрьский; Советская; Мамонова, Молодежная | МО «Коношское»МУП «Коношское благоустройство» | МО «Коношское» | 62,47156 | 80,00 | Экономия 17,528 |
| 22 | Восстановление профиля улиц и дорог | МО «Коношское»СПЕЦТЕХСТРОЙ | МО «Коношское» | 536,109 | 776 | Экономия 239,891  |
| 23 | Ямочный ремонт | МО «Коношское»ОАО «Плесецкое ДУ» | МО «Коношское» | 1283,0713 | 1283,0 | Перерасход71,3  |
| 24 |  Софинансирование по программе «Городская среда» | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 470,829 | 600,00 | Экономия 129,171 |
|  | Субсидии по программе «Формирование современной городской среды» | МО «Коношское» | Обл. и фед. бюджет | 3148,7 | 0 |  |
| 25 | Грейдирование 68,675км | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 225,00 | 450,00 | Экономия225 |
| 26 | Долг прошлых лет за содержание дорог | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 2217,122 | 3500 | Осталось долга на 01.01.2019 1282,878 |
| 27 | Устройство пешеходных ограждений пр.Октябрьский от светофора 100м | МО «Коношское»ООО «Перекат» | МО «Коношское» | 205,8 | 210 | Экономия 4,2 |
| 28 | Устройство тротуара ул. Новолесная (у школы 100м) | МО «Коношское» | МО «Коношское» |  - | 100 |  Экономия 100,0 тыс.рублей  |
|  | Устройство тротуара ул. Трубная (465 м) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 207,2 (пиломатериалы) и 85,6 (работа по устройству) | 0 | Перерасход 292,8 тыс. рублей |
| 29 | Содержание и обслуживание светофора |  МО «Коношское» | МО «Коношское» | 72 | 72,0 | 0 |
| 30 | Ремонт АБП пр.Октябрьский | МО «Коношское»ОАО «Плесецкое ДУ» | МО «Коношское»Обл. бюджет | 2094,7 | 2094,70 |   |
|  | Ремонт АБП ул. Гагарина, Садовая, Коллективизации, Лесная, Февральский | МО «Коношское» | МО «Коношское», обл. и федер. бюджет | 7181,16096 | 0 | Перерасход 7181,16096 |
| 31 | Устройство и переустройство водопропускных труб:ул. Трубная, Лесная, пр. Октябрьский, Механизаторов, Шпальная, Советская, Театральная ( дополнительно ул. Вологодская (около школы – 44,0 тыс. рублей и ул. Молодежная, д. 18 и ул. Шпальная – 78,00492 тыс. рублей),  | МО «Коношское»ИП «Чистяков» | МО «Коношское» | 309,31597 и 44,0 и 78,0 по факту 431,32089 | 343,0 | Перерасход 88,32089 тыс. рублей. |
| 32 | Проведение экспертизы смет | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 58,394 | 364,9 | Экономия 306,506 |
| 33 | Взносы на капитальный ремонт | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 809,85555 (погасили) | 2997,0 | 31.12.2018 4055,096,02 (остался долг) |
| **ИТОГО** | **28764,2105** | **20384** | **Перерасход 8380,2105** |

Советник главы

администрации МО «Коношское» Харламова М.А.